[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ
Комаровского сельсовета

Кореневского  района    Курской  области

307441  с.Комаровка, Кореневский  район,  Курская  область, тел. 3-26-45

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.03.2017 г. № 14 

О подготовке  и проведению безаварийного 

пропуска паводковых вод на территории 

Комаровского сельсовета Кореневского района 

Курской области в 2017 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 08.02.2017г. №33-рг «Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории Курской области в 2017 году», в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Комаровского сельсовета Кореневского района в 2017 году, Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района Курской области РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Утвердить план подготовительных мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Комаровского сельсовета Кореневского района в 2017 году (Приложение №1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации Комаровского сельсовета Кореневского района (Приложение № 2).
3. Утвердить правила о порядке действия населения при угрозе и затоплении населенных пунктов Комаровского сельсовета Кореневского района (Приложение № 3).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Комаровского сельсовета                                       Р.Н. Коржов

Приложение № 1

к распоряжению Администрации 

Комаровского сельсовета Кореневского района 

Курской области от 02.03.2017 г. №13
ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий по обеспечению подготовки и пропуска паводковых вод на территории администрации Комаровского сельсовета Кореневского района на 2017 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

исполнения
	Ответственные за исполнение

	1.
	2.
	3.
	4.

	   1.
	Создать комиссию по определению и проведению предупредительных противопаводковых мероприятий
	до 04 марта 
2017 г.
	Глава Комаровского сельсовета



	   2.
	Провести проверку  технического состояния гидротехнических сооружений, авария на которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.
	до 10 марта

2017 г.
	Глава Комаровского сельсовета,

руководители учреждений, организаций

	   3.
	Провести очистку обводных каналов.

Привести в работоспособное  состояние устройства аварийного сброса воды.
	до 10 марта

2017 г.
	Глава Комаровского сельсовета,

руководители учреждений, организаций

 

	   4.
	Провести снижение уровня воды в прудах, представляющих опасность  для территорий и населения в период весеннего паводка.
	до 15 марта

2017 г.
	Глава Комаровского сельсовета, руководители учреждений, организаций

	   5.
	Провести заседание  противопаводковой комиссии с руководителями организаций и учреждений по вопросам пропуска паводковых вод в 2017 году
	до  10 марта  2017 г.
	Глава Комаровского сельсовета



	   6.
	Предусмотреть  создание запасов ГСМ для организации пропуска  паводковых вод и выполнения противопаводковых мероприятий
	до 10 марта   2017 г.
	Глава Комаровского сельсовета, руководители учреждений, организаций

	7.
	Подготовить необходимое оборудование для откачки талых вод в местах  возможного подтопления домов и подвалов.
	до 10 марта   2017 г.
	Глава Комаровского сельсовета

	   8.
	Обеспечить  необходимую помощь гражданскому населению по эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из зон затопления.
	в период

паводка
	Глава Комаровского сельсовета

	   9.
	Своевременно принять  меры по подготовке  прудов и  других гидросооружений от разрушения  паводковыми водами
	до 10 марта   2017 г.
	Глава Комаровского сельсовета

	  10.
	Подготовить и провести заседание противопаводковой  комиссии, проанализировать возможную обстановку
	до 10 марта   2017 г.
	Глава  Комаровского сельсовета



	  11.
	 Довести до населения  администрации Комаровского сельсовета правила о порядке поведения при паводке
	до 10 марта   2017 г.
	И.о. заместителя главы Комаровского сельсовета


Приложение № 2

к распоряжению Администрации 

Комаровского сельсовета Кореневского района 

Курской области от 02.03.2017 г. №13
Состав противопаводковой комиссии администрации Комаровского сельсовета Кореневского района

Председатель комиссии – глава Администрации Комаровского сельсовета                      

                                           Коржов Р.Н.

Члены комиссии:

Тиенарь И.А. – и.о. заместителя главы Администрации Комаровского сельсовета;

Шевченко В.В. – депутат Собрания депутатов Администрации Комаровского сельсовета;

Громенко И.И. – директор МКОУ «Комаровкая средняя общеобразовательная школа»;

Скоркина Н.А. – заместитель директора ООО «Комаровка»;

Таран Н.П. – фельдшер Комаровского ФАП.

Приложение № 3

к распоряжению Администрации 

Комаровского сельсовета Кореневского района 

Курской области от 02.03.2017 г. №13
ПРАВИЛА
о порядке действия населения при угрозе и затоплении
населенных пунктов Комаровского сельсовета Кореневского района
Получив предупреждение об угрозе наводнения, жители населенных пунктов, которые подвержены затоплению, должны сообщить об этом своим близким, соседям и знакомым.

Предупреждение об ожидаемом наводнении будет передано комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Комаровского сельсовета (при помощи посыльных), а также информация о времени и границах затопления и рекомендации жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации.

Прежде, чем покинуть дом, позаботьтесь о его сохранности, для чего следует:

-отключить воду, газ, электроэнергию;

-потушить горящие печи отопления;

-перенести на верхние этажи или чердаки зданий ценные вещи и предметы;

-вывести в безопасные места скот и домашних животных;

-закрыть (обить при необходимости) окна и двери досками или фанерой.

При  получении сигнала о начале эвакуации или с началом затопления, необходимо:

- быстро собрать и взять с собой все документы, деньги, ценности, лекарства, запасной комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания и воды на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт или к соседям и родственникам в безопасные места.

При внезапном наводнении необходимо:

- как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место или забраться на крышу дома и быть готовым к организационной эвакуации по воде.

Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:

- в светлое время суток – вывесить на высоком месте яркие полотнища;

- в темное время – подавать световые сигналы.

